# Przedmiot zamówienia: „Wykonanie konserwacji i restauracji obrazu Antona Hoffmanna Bitwa pod Heilsbergiem, (olej na płótnie, 5,9x2,75 m) z ramą, projekt i wykonanie stojaka oraz montaż obrazu i ramy w sali ekspozycyjnej na zamku w Lidzbarku Warmińskim dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie wraz z pełną dokumentacją konserwatorską”

# Program prac konserwatorskich:

# Obraz

- Transport obrazu na wałku do pracowni

- Rozwinięcie obrazu licem do góry

- Dokumentacja fotograficzna lica

- Zabezpieczenie odspajającej się warstwy malarskiej i gruntu

  - miejscowe podklejenie warstwy malarskiej

  - licowanie z bibuły japońskiej i 5%PAW

- Przewinięcie obrazu na blacie roboczym licem do dołu

- Dokumentacja fotograficzna odwrocia

- Oczyszczenie odwrocia z zabrudzeń powierzchniowych

- Usunięcie doklejonych krajek, usunięcie pozostałości kleju akrylowego

- Badania kwasowości płótna; zależnie od wyników – ewentualne odkwaszanie

- Prostowanie krajek i deformacji płótna (lekkie nawilżenie, obciążenie, w razie potrzeby ponowienie zabiegu

- Konsolidacja – nasycenie od odwrocia roztworem żywicy akrylowej w benzynie lakowej o odpowiednim stężeniu

- Przewinięcie na wałku – licem do góry

- Odparowanie środka konsolidującego poprzez lico (migracja pod warstwę malarską)

- Prostowanie krajek (prasowanie żelazkami/kauterami, podkładka papier silikonowany lub melineks; wskazane lekkie nawilżanie

- Licowanie i jednoczesne prostowanie –bibuła japońska, spoiwo: 5-7% roztwór wodny PAW.

- Przewinięcie obrazu licem na dół

- Impregnacja i uelastycznienie obrazu (Beva 371 na ciepło w benzynie ekstrakcyjnej, 1:4)

- Dublaż pośredni krajek (redukcja ryzyka pęknięcia płótna)– włóknina nonwoven, Beva 371 w benzynie ekstrakcyjnej, 1:2

- Naklejenie pasów z elastycznej tkaniny poliestrowej

- Przewinięcie licem do góry

- Usunięcie licowania

- Oczyszczenie lica obrazów

- Korekta wadliwych kitów

- Usunięcie pozostałości spoiw (PAW, Beva) i zabrudzeń powierzchniowych (mycie lica): emulsja woda-benzyna, środki powierzchniowo czynne, sztuczna ślina

- Doczyszczenie powierzchni, usunięcie ewentualnych wybłyszczeń i pozostałości Bevy

- Opracowanie pasów pomocniczych. Naciągnięcie obrazu na blacie roboczym z wykorzystaniem pasów i czasowego systemy naprężania linkami

- Werniksowanie ochronne

- Uzupełnienie ubytków zaprawy (kit emulsyjny o odpowiednio opracowanej powierzchni)

- Werniksowanie pośrednie

- Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej oraz korekta istniejących retuszy farbami retuszerskimi ketonowymi

- Transport obrazu na wałku do sali wystawowej

- Przygotowanie stanowiska montażowego i napięcie obrazu na krosno

- Korekta i dokończenie retuszy

- Werniksowanie końcowe

- Osadzenie obrazu w ramie i montaż na stojaku ekspozycyjnym

- Dokumentacja konserwatorska 3 egz. z cyfrową dokumentacją fotograficzną poszczególnych etapów prac, wykonaną aparatem z matrycą co najmniej pełnoklatkową o rozdzielczości co najmniej 20 mpx w formacie TIFF i RAW

- Rama:

- Transport do pracowni

- Dokumentacja fotograficzna stanu zachowania

- Oczyszczenie powierzchni

- Uzupełnienie ubytków gruntu oraz ornamentów

- Uzupełnienie ubytków pozłoty w technice zgodnej z oryginalną

- Transport i montaż ramy w miejscu ekspozycji

- Dokumentacja konserwatorska w 3 egz.

- Inne prace:

- Próbny montaż /demontaż krosien

- Zaprojektowanie i wykonanie stojaka ekspozycyjnego